АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2023                                                                                                       № 29-п

с. Новоюласка

О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного

порядка на территории муниципального образования

Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Новоюласенского сельсовета, привлечения трудовых коллективов и населения к благоустройству улиц, дворов, подведомственных территорий:

1.Организовать и провести в период с 07 апреля по 30 апреля 2023 года месячник по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенного пункта Новоюласенского сельсовета и на подведомственных территориях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новоюласенского сельсовета согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новоюласенского сельсовета  согласно приложению № 2.

4. Комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новоюласенского сельсовета:

4.1. Обеспечить выполнение работ по наведению чистоты и порядка на территории Новоюласенского сельсовета, согласно разработанным мероприятиям по благоустройству.

4.2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, населению по месту проживания, собственникам индивидуальных жилых домов принять активное участие в мероприятиях по уборке, благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленной за ними территории, а также на территории подъездных путей.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района в сети «Интернет» по адресу: https://новоюласка.рф.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  С.Н.Бисяева Разослано: в дело,  администрации района, прокурору района.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоюласенского сельсовета

от 07.04.2023 № 29-п

План

мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству санитарного порядка на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района к весенне-летнему периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории МБОУ «Новоюласинская СОШ» | 19.04.2023 | Директор школы Драный А.И.(по согласованию) |
| 2 | Уборка территории СДК | 10.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 3 | Профилирование дорожного полотна | 12.04.2023-18.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 4 | Уборка территории административных зданий | 10.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 5 | Уборка территории МБДОУ "Новоюласинский детский сад" |  | Заведующая детским садом Романова С.С. (по согласованию) |
| 6 | Сбор мусора по улицам МО | 12.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 7 | Уборка территории Памятника участникам ВОВ | 18.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 8. | Высадка саженцев "Аллея Славы" | 17.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 9 | Высадка саженцев на территории игровой площадки | 20.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 10 | Высадка саженцев на территории СДК | 25.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |
| 11 | Высадка саженцев на территории администрации сельсовета и ФАПа | 28.04.2023 | Глава сельсовета Бисяева С.Н. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новоюласенского сельсовета

от 07.04.2023 № 29-п

С О С Т А В

комиссии по проведению месячника по благоустройству и наведению          санитарного порядка на территории муниципального образования

Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района

Бисяева С.Н.             - председатель комиссии, глава сельсовета;

Члены комиссии:

Драный А.И.             - директор Новоюласинской  СОШ (по согласованию);

Романова С.С.          - заведующая Новоюласенским д/садом (согласованию);

Варвянская Л.А.       - заведующая ФАП (по согласованию);

Драная Т.В.               - специалист Новоюласенского сельсовета.